# SoliU 앱: 모듈화 & 아키텍처 로드맵

정리일: 2025-10-05

# 1) 지금 바로 추가하면 좋은 것들 (Quick Wins, 우선순위 순)

## 1. Remote Config + Feature Flags 기반 셀프테스트 구성

• 문항/카피/가시성/버전 제어를 서버 주도(JSON)로 전환, 실패 시 번들 폴백

• 플래그로 실험·롤백·긴급 비활성화(Kill Switch) 지원

• 완료 기준: 로컬/원격 스키마 계약 테스트 통과, 앱 재배포 없이 문항 교체 가능

## 2. Debug Panel 고도화(#if DEBUG)

• UserDefaults 뷰/수정, 네트워크 최근 요청/응답 미리보기, Analytics 이벤트 라이브 피드

• Edge Pan 제스처로 진입, TestFlight/Prod 빌드 제외

• 완료 기준: 주요 진단(설정/이벤트/네트워크) 3종 조회 가능

## 3. 표준 재시도/백오프/디듀프 유틸 (Networking Core)

• 지수 백오프(Jitter), 429/5xx 처리, 동일 키 요청 디듀프

• 완료 기준: 네트워크 레이어 단위테스트로 안정 동작 확인

## 4. MetricKit + Crashlytics 연동

• 콜드/웜 스타트, 메모리, CPU, 크래시 레이트 수집

• 완료 기준: 대시보드에서 릴리즈별 지표 확인 가능

## 5. 접근성(Accessibility) 1차 패스

• Dynamic Type, VoiceOver 라벨(DesignSystem에 포함), 명도 대비

• 완료 기준: 핵심 화면 3종(로그인/셀프테스트/홈) 점검 통과

## 6. 에러 UX 표준화

• 사용자 친화 메시지+재시도 버튼+로그 수집 키와 연결

• 완료 기준: 네트워크/디코딩/권한 에러 3종 공통 UX 적용

## 7. 분석 표준화(이미 적용한 타입-세이프 키 확장)

• 이벤트 계약 문서화(키·타입·샘플링·가드레일), addTargetLogged 전역 적용

• 완료 기준: 핵심 퍼널(진입→완료) 재현 가능

## 8. 오프라인 캐시(셀프테스트·AI 응답 최소 캐시)

• 최근 결과/추천 메시지 로컬 저장, 네트워크 불가 시 폴백

• 완료 기준: 비행기 모드에서도 최근 결과 화면 진입 가능

## 9. In‑App Review & Push Opt‑in 교육

• 적절한 모멘트에서 평점 유도, 알림 권한 안내 스크린

• 완료 기준: 권한 거부·허용 흐름 모두 QA

## 10. 보안 점검(토큰 자동 갱신 파이프)

• 만료 전 리프레시, 실패 시 단일 로그아웃 이벤트 기록

• 완료 기준: 만료 임박/만료 후 케이스 테스트 통과

# 2) 큰 앱들이 공통적으로 쓰는 모듈화 베스트 프랙티스 (추천 구조 포함)

## ■ 권장 모듈 구성(의존성은 아래에서 위로만)

• DesignSystem: 폰트/색상/아이콘/공통 UI 컴포넌트 (예: SoliUFont, ImageAsset)

• Core: 네트워크/스토리지/로그/분석/유틸 (Retry/Backoff, MetricKit, Analytics 래퍼)

• Data: API/DB 접근, DTO/Mapper (도메인 모델과 분리, Repository 구현)

• Domain: UseCase/엔티티/규칙 (UI·플랫폼 의존성 없음)

• Feature.SelfTest: 셀프테스트 화면·로직 (원격 구성·로컬 폴백)

• Feature.AICounselor: AI 대화/세션/안전장치 (토큰/지연 로깅·가드)

• App: AppRouter/AuthGate/AppDelegateHandlers (컴포지션 루트)

## ■ 레이어 규칙

• Feature → Domain → Data/Core → (System) 방향으로만 의존

• Public API 최소화, 나머지는 internal로 캡슐화

• DTO ↔ Domain Model 매퍼 분리(표준 변환 지점)

## ■ DI 컨테이너(타입 기반, ObjectIdentifier 키)

• 인터페이스(프로토콜) 중심 등록/해결, 스코프(singleton/transient/graph) 운용

• 테스트에서 모듈별 Mock 바인딩 쉽게 교체

## ■ 네비게이션 분리(Coordinator/AppRouter)

• 화면 전환 책임을 VC에서 분리, 플로우 테스트 용이

## ■ 서버 주도 구성(Server‑Driven)

• 문항/카피/가시성/배치/실험 토글 원격 제어, 빌드 없이 운영 변경

## ■ 관측성 표준

• 이벤트 계약 문서/스키마 검증, 중복 방지·샘플링, PII 레드액션

• 핵심 메트릭: 스타트업, 성공률, 지연, crash-free rate

# 3) 미래에 앱이 커지면 해야 할 일 (성장 단계별)

## ■ Phase 1 (0–3개월): MVP 확장 & 안전망

• 모듈 분리(DesignSystem/Core/Data/Domain/Feature/App) 1차 완료

• Remote Config/Flags 베이스 운영, Kill Switch 준비

• 분석 계약 v1 확정 + 대시보드/가드레일(이벤트 폭주 차단)

• MetricKit/Crashlytics 온보딩, 릴리즈 트레인/단계적 배포

• 핵심 퍼널 E2E 테스트/스냅샷 테스트 구성

## ■ Phase 2 (3–6개월): 신뢰도/성능/오프라인

• 오프라인 우선 전략(캐시·재시도·충돌 해결), 데이터 스키마 버저닝

• AI 대화 품질 로깅(지연/토큰/세이프티), QoS 가드

• 접근성/현지화 확대, 개인정보·권한 UX 고도화

• 성능 SLA(렌더/스크롤) 수립 및 추적

## ■ Phase 3 (6–12개월): 확장성/거버넌스

• 멀티 환경/리전, 서버 주도 UI 확장

• 실험 프레임워크 고도화(노출/할당/분석 신뢰성)

• 모듈 경계 안정화(버전 정책, 변경 가이드라인), 변경 승인 프로세스

• 혼합 플랫폼(iPad/Watch/Web) 고려한 공유 코어 규칙 수립

# 부록: 체크리스트 요약

• 플래그/원격 구성 도입(폴백 포함)

• 네트워크 공통 유틸(재시도/백오프/디듀프)

• 분석 계약 + 타입-세이프 키/래퍼

• 디버그 패널(#if DEBUG)로 관찰성 확보

• 모듈 경계/의존 규칙 수립 및 린터

• MetricKit/Crashlytics/대시보드 운영

• 테스트(계약/스냅샷/E2E) 파이프라인